-Definieren der Variable (Fleetmanagement Schnittstelle) im WEcabin Designer (4h)

-Entwurf der Benutzeroberfläche und der dazugehörigen Icons anhand der vorliegenden Daten. (8h)

-Programmierung der einzelnen Positionen:
(CCVS, CHRG1, CHRG2, DD, EBC1, EBC2, EDE1, EEC1, EEC2, EVS1, HTR, HVBAT1, HVBAT2, HVBAT3, HVBAT4, LFE, NAM1, TCO1, TD, VDC2, VDHR)
(40h)

-Testen der einzelnen Positionen:
(CCVS, CHRG1, CHRG2, DD, EBC1, EBC2, EDE1, EEC1, EEC2, EVS1, HTR, HVBAT1, HVBAT2, HVBAT3, HVBAT4, LFE, NAM1, TCO1, TD, VDC2, VDHR)
(16h)

-Dokumentation (12h)